รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนการทำงาน (PM Dashboard & Monitoring System)

บริษัท เป๊ปซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงาน)

วัน/เวลา วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 | เวลา 13.30 – 14.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้เข้าประชุม

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

- คุณพชรพรรณ ชัยเนตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท เอส.วาย. อินเตอร์แอคทีฟ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

- นายชินเชษฐา นามะยอม

- นายพสิษฐ์ เลไธสง

- นางสาวขนิษฐา ทวีกุล

วาระการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (PM Dashboard & Monitoring System)

- การพัฒนาระบบแสดงผลภาพรวม (Dashboard & Reporting)

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามภาพรวมงานแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) รายสัปดาห์

รายละเอียด แสดงสถานะการจ่ายงานและการคืนงานของช่างแบบ Real-time เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการสรุปรายงาน (Report) ประจำสัปดาห์ได้อย่างแม่นยำ

- รูปแบบการเข้าถึงระบบและการแจ้งเตือน (Web Application & Connectivity)

วัตถุประสงค์ เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานและมุ่งสู่การเป็น Paperless (ลดการใช้กระดาษ)

รายละเอียด พัฒนาในรูปแบบ Web Application ที่รองรับทั้ง Desktop และ Mobile (Responsive Design)

- ติดตั้งระบบแจ้งเตือนผ่านช่องทาง Telegram

- รองรับการแสดงผลผ่านมอนิเตอร์ส่วนกลางภายในแผนก (Engineering Board)

- การบูรณาการข้อมูลและการจัดตารางงาน (Data Integration & Scheduling)

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

รายละเอียด พัฒนาระบบให้นำเข้าข้อมูล (Import) จากไฟล์ Excel ที่ Export มาจากระบบ SAP เพื่อนำมาสร้างตารางงาน (Scheduling) และติดตามสถานะงาน (Tracking) ในที่เดียว

- ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Workload Management)

วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการภาระงานให้เหมาะสม (Workload Balance)

รายละเอียด ระบบ Dashboard สำหรับหัวหน้างานเพื่อประเมินความหนาแน่นของงานในแต่ละวัน

- ฟังก์ชันการมอบหมายงาน (Job Assignment) จากหัวหน้างานไปยังช่างโดยตรงผ่านระบบ

- การติดตามสถานะเครื่องจักรและวิเคราะห์ข้อมูล (Machine Monitoring & Log)

วัตถุประสงค์ เพื่อการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)

รายละเอียด บันทึกค่าสถานะเครื่องจักร (Log Data) เพื่อนำมาประมวลผลเป็นกราฟแสดงแนวโน้มความสั่นสะเทือน (Vibration Graph)

-   ขั้นตอนการตรวจสอบและปิดงาน (Final Inspection & Confirmation)

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมคุณภาพงาน (Quality Control) ก่อนเข้าระบบ

รายละเอียด จัดทำหน้ายืนยันการทำงาน (Confirmation Page) ที่ระบุวัน เวลา และระยะเวลาที่ใช้จริง

- ระบบแนบรูปถ่ายหลักฐาน (Before & After) ประมาณ 5 รูป เพื่อให้ Admin ตรวจสอบความถูกต้อง		ก่อนกดยืนยันเพื่ออัปเดตสถานะบน Dashboard

| นาย พสิษฐ์ เลไธสง บริษัท เอส.วาย. อินเตอร์แอคทีฟ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้จัดรายงานการประชุม | นายชินเชษฐา นามะยอม บริษัท เอส.วาย. อินเตอร์แอคทีฟ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตรวจสอบรายงานการประชุม | คุณพชรพรรณ ชัยเนตร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับรองรายงานการประชุม |
| --- | --- | --- |